JUSTIÇA FEDERAL DO AMAPÁ

CONCEITO DE MVP

Sistema de Controle de Movimentações Patrimoniais

PATRIMOVE

Estratégia de Produto Mínimo Viável

Versão 1.0  |  Março 2026

Documento Interno - Uso Restrito

# Sumário

Nota: Atualize o sumário clicando com o botão direito e selecionando "Atualizar campo" após abrir o documento.

# 1. Resumo Executivo

O PATRIMOVE é uma aplicação web responsiva (mobile-first) que resolve o gap de comunicação entre as áreas operacionais da Justiça Federal do Amapá (JFAP) e a Seção de Material e Patrimônio (SEMAP) no registro de movimentações de bens patrimoniais.

O MVP será entregue em escopo completo, organizado em 3 ondas de entrega progressiva, garantindo que cada onda agregue valor incremental ao processo. A implantação será direta para todas as 50+ unidades organizacionais da JFAP, sem fase de piloto restrito.

O desenvolvimento será realizado com Claude Code, utilizando a stack Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + PostgreSQL + NextAuth + Docker.

# 2. Hipótese / Objetivo do MVP

## 2.1 Hipótese Central

"Se disponibilizarmos uma ferramenta mobile para registro imediato de movimentações patrimoniais com leitura de código de barras e notificação automática por e-mail, os técnicos de TI passarão a registrar 100% das movimentações, eliminando o gap de comunicação com a SEMAP e garantindo a rastreabilidade completa dos bens patrimoniais da JFAP."

## 2.2 Objetivos do PRD Priorizados

A hipótese do MVP se ancora diretamente nos objetivos OBJ-01 e OBJ-02 do PRD como prioridade máxima:

| Objetivo PRD | Descrição | Prioridade MVP | Onda |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Registrar todas as movimentações patrimoniais em tempo real via dispositivo móvel | Máxima | Onda 1 |
| OBJ-02 | Automatizar a comunicação entre áreas sobre movimentações patrimoniais | Máxima | Onda 1 |
| OBJ-03 | Fornecer à SEMAP um backlog de pendências para registro no SICAM | Alta | Onda 2 |
| OBJ-04 | Manter histórico completo de movimentações para auditoria | Alta | Onda 2 |
| OBJ-05 | Permitir que servidores responsáveis visualizem o patrimônio sob sua responsabilidade | Alta | Onda 2/3 |

## 2.3 Aprendizado Esperado

Ao final da implantação completa do MVP, espera-se validar que:

- O registro via dispositivo móvel com scanner é adotado pelos técnicos de TI como método padrão de trabalho.

- As notificações automáticas por e-mail eliminam efetivamente o gap de comunicação com a SEMAP.

- O backlog operacional da SEMAP reduz o tempo médio entre a movimentação física e o registro no SICAM.

- O dashboard gerencial fornece visibilidade suficiente para o patrocinador (Gestor/Admin) acompanhar resultados.

# 3. Público-Alvo do MVP

## 3.1 Todos os Perfis Incluídos

O MVP inclui todos os 4 perfis definidos no PRD (Seção 3), com entrada progressiva por onda:

| Perfil | Papel no MVP | Onda de Entrada | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de TI | Protagonista — registra movimentações via scanner mobile | Onda 1 | É o ator principal do fluxo core; sem ele não há registro |
| Servidor Responsável (Origem) | Valida — confirma a saída de tombos via link público (e-mail) | Onda 1 | A confirmação da origem é o gatilho para a SEMAP agir |
| Servidor Responsável (Destino) | Informado — recebe notificação de entrada de tombos | Onda 1 | Notificação passiva; custo mínimo de implementação |
| Servidor SEMAP | Operador — registra movimentações no SICAM via backlog | Onda 2 | Depende dos registros e confirmações das ondas anteriores |
| Gestor / Administrador | Patrocinador — acompanha resultados via dashboard | Onda 3 | Precisa estar presente desde o início; dashboard é sua interface principal |

## 3.2 Escala de Implantação

A implantação será direta para toda a JFAP ao final do desenvolvimento completo:

- Unidades organizacionais: 50+ unidades

- Tombos patrimoniais: 10.000 a 12.000 registros (importação CSV)

- Volume estimado: ~300 movimentações/mês

- Usuários estimados: Técnicos de TI (~5-10), Servidores responsáveis (~50+), SEMAP (~3-5), Gestores (~3-5)

# 4. Problema Resolvido (Foco do MVP)

## 4.1 Problema Central

Conforme descrito na Seção 1 do PRD, o problema central é:

As movimentações físicas de bens patrimoniais entre unidades da JFAP não são comunicadas à SEMAP em tempo hábil, gerando desatualização dos registros de localização no SICAM. O gap de comunicação entre a TI (que executa as movimentações), os servidores responsáveis e a SEMAP (que registra no SICAM) resulta em registros patrimoniais inconsistentes, sem rastreabilidade e potencialmente expostos a riscos de auditoria.

## 4.2 Cadeia de Problemas por Perfil

| Perfil | Problema Específico | Como o MVP Resolve |
| --- | --- | --- |
| Técnico de TI | Não tem ferramenta para registrar movimentações no momento da execução; depende de comunicação informal com a SEMAP | App mobile com scanner de código de barras para registro imediato em campo |
| Servidor Responsável | Não tem ciência de quando tombos saem ou entram em sua unidade; não pode comprovar movimentações | Notificações automáticas por e-mail; confirmação via link público; visualização de patrimônios sob sua responsabilidade |
| Servidor SEMAP | Recebe informações de movimentação com atraso ou não recebe; não tem visão clara das pendências | Backlog de pendências com filtros e ordenação; formulário de registro SICAM com protocolo e observações |
| Gestor/Admin | Não tem visibilidade sobre o volume e status das movimentações; não consegue auditar o processo | Dashboard gerencial com KPIs: tempo médio de registro, pendências e histórico |

# 5. Funcionalidades Mínimas — Ondas de Entrega

O MVP é entregue em 3 ondas progressivas. Cada onda agrega valor incremental e pode ser validada independentemente. A tabela abaixo mapeia cada funcionalidade aos requisitos do PRD e às telas das Especificações de UX.

## 5.1 Onda 1 — Core (Registro + Comunicação)

Foco: Resolver o problema central — registrar movimentações e notificar automaticamente.

Esta onda entrega o fluxo principal completo de ponta a ponta: do registro pelo técnico até a confirmação pelo responsável.

| Funcionalidade | Requisitos PRD | Telas UX | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação LDAP/AD | RF-01, RF-02 | 3.1 Login | Login via LDAP com 4 perfis de acesso; proteção de rotas por perfil |
| Importação CSV do SICAM | RF-05, RF-06, RF-07, RF-08 | 3.4 (fluxo CSV) / Fluxo 2.4 | Upload de CSV (;/Latin-1), extração dos 11 campos, upsert por nº tombo. Fluxo em 3 etapas: upload → pré-visualização → confirmação |
| Leitura de código de barras (Code 128) | RF-09, RF-10 | 3.3 Scanner | Scanner via câmera com ZXing/QuaggaJS + entrada manual como fallback |
| Registro de movimentação | RF-11, RF-12 | 3.3 Scanner + 3.4 Confirmação | Escaneamento de múltiplos tombos → seleção de destino (dropdown com busca) → confirmação do registro |
| Notificação por e-mail (origem) | RF-13, RF-15 | Fluxo 2.2 | E-mail ao responsável da origem com link público (token único) para confirmação de saída |
| Notificação por e-mail (destino) | RF-14 | Fluxo 2.2 | E-mail informativo ao responsável do destino comunicando entrada de tombos |
| Página pública de confirmação | RF-03, RF-15 | Fluxo 2.2 | Página sem login, acessível via token; listagem de tombos; confirmação binária (tudo ou nada) |
| Home do Técnico de TI | — | 3.2 Home Técnico | Saudação, CTA "Nova Movimentação", cards de resumo (hoje/pendentes/registradas), lista de movimentações recentes |
| Registro de auditoria básico | RF-26, RF-27 | — | Registro imutável de cada movimentação: quem, quando, de/para onde (somente inserção) |

Resultado da Onda 1: O técnico de TI já consegue registrar movimentações via mobile, o responsável da origem confirma a saída e o responsável do destino é notificado. O problema central de comunicação está resolvido.

## 5.2 Onda 2 — Operacional (SEMAP + Patrimônios)

Foco: Dar à SEMAP as ferramentas para processar as movimentações e manter o SICAM atualizado.

| Funcionalidade | Requisitos PRD | Telas UX | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog da SEMAP | RF-16 | 3.6 Backlog SEMAP | Lista modular de movimentações pendentes de registro no SICAM com filtros (status, período, unidade) e ordenação |
| Registro de confirmação SICAM | RF-17, RF-18 | 3.7 Formulário SICAM | Formulário para registrar nº protocolo SICAM, data do registro e observações; atualização de status |
| Visualização de patrimônios | RF-19, RF-20 | 3.5 Meus Patrimônios | Listagem de tombos por responsável/unidade com busca e filtros |
| Central de notificações in-app | — | 3.9 Notificações | Ícone de sino com badge; panel de notificações; tipos: saída, entrada, confirmação, registro SICAM, importação |
| Histórico de movimentações | RF-26 | — | Tela com histórico completo e filtros por período, unidade, responsável e status |

Resultado da Onda 2: A SEMAP tem um fluxo de trabalho completo para processar movimentações e registrar no SICAM. Servidores responsáveis visualizam seus patrimônios. O ciclo operacional está fechado.

## 5.3 Onda 3 — Gerencial (Dashboard + Relatórios)

Foco: Dar visibilidade gerencial ao patrocinador e preparar a base para auditoria.

| Funcionalidade | Requisitos PRD | Telas UX | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard gerencial — KPIs principais | RF-21, RF-22, RF-23 | 3.8 Dashboard | 3 KPIs em destaque: tempo médio de registro no SICAM, pendentes de registro, pendentes de confirmação |
| Dashboard — gráficos e visão por unidade | RF-24 | 3.8 Dashboard | Gráfico de movimentações por período (barras/linha); distribuição por unidade organizacional |
| Dashboard — relatórios de auditoria | RF-25 | 3.8 Dashboard | Tabela de auditoria com filtros por período, unidade, responsável e status |
| Histórico de importações CSV | — | — | Registro de quem importou, quando, quantos registros; útil para rastreabilidade da base de dados |

Resultado da Onda 3: O Gestor/Admin (patrocinador) tem visibilidade completa do processo. A JFAP está preparada para auditorias com histórico completo e rastreável.

## 5.4 Funcionalidades Fora do MVP (Roadmap Futuro)

As seguintes funcionalidades, listadas como Considerações Futuras no PRD (Seção 12), estão explicitamente fora do escopo do MVP:

| Funcionalidade | Fase PRD | Justificativa para Exclusão |
| --- | --- | --- |
| Geração de relatórios em PDF | Fase 2 | Valor incremental; o dashboard já fornece visibilidade. Pode ser adicionado após validação do MVP. |
| Inventário físico com código de barras | Fase 2 | Funcionalidade complementar que depende da base de dados consolidada pelo MVP. |
| Integração direta com o SICAM | Fase 3 | Depende de API do TRF1, que não está disponível. Fora do controle da JFAP. |
| Fila offline (sincronização posterior) | — | Mencionada como cenário de erro nas UX Specs. Complexidade alta para o MVP; requer acesso à rede. |
| Busca global (Ctrl+K) | — | Mencionada como funcionalidade futura nas UX Specs (Command). Não essencial para os fluxos core. |

# 6. Restrições Principais

| Categoria | Restrição | Impacto |
| --- | --- | --- |
| SICAM | Sem API ou integração disponível; a carga de dados é exclusivamente via CSV exportado manualmente do SICAM | A base de tombos depende de importações periódicas; pode haver defasagem temporária entre SICAM e PATRIMOVE |
| Infraestrutura | Aplicação deve rodar em VPS interna da JFAP com Docker | Sem dependência de cloud pública; deploy e manutenção são responsabilidade da TI interna |
| Autenticação | LDAP/AD da JFAP como único provider de autenticação | Todos os usuários devem ter conta no AD; a obtenção de e-mails depende da matrícula no CSV + consulta LDAP |
| Dispositivos | Mobile-first; navegadores Chrome e Safari (versões recentes) em Android e iOS | O scanner de código de barras depende da API getUserMedia; compatibilidade deve ser testada em dispositivos reais |
| Disponibilidade | Sistema operacional durante horário de expediente da JFAP (dias úteis, horário comercial) | Não há requisito de alta disponibilidade 24/7; manutenções podem ser agendadas fora do expediente |
| Dados | Encoding Latin-1 e delimitador ponto e vírgula no CSV; 38 colunas no arquivo original, 11 utilizadas | O parser CSV deve ser robusto para lidar com caracteres especiais e variações no arquivo de exportação |
| Desenvolvimento | Desenvolvimento via Claude Code; stack Next.js 16 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + PostgreSQL + NextAuth + Docker | Velocidade de desenvolvimento elevada; atenção especial à revisão de código e testes |
| Confirmação de saída | Prazo e ação em caso de não confirmação pelo responsável da origem ainda não definidos (QA-01 do PRD) | Questão em aberto que deve ser decidida antes da implementação da Onda 1 |

# 7. Métricas de Sucesso

As métricas estão organizadas por onda, permitindo validação incremental:

## 7.1 Métricas da Onda 1 (Core)

| Métrica | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- |
| Taxa de registro digital | 100% das movimentações registradas via PATRIMOVE (zero movimentações não registradas) | Comparação: movimentações registradas no PATRIMOVE vs. chamados de movimentação atendidos pela TI |
| Taxa de envio de notificações | 100% das movimentações com e-mails disparados (origem + destino) | Log de envio de e-mails por movimentação |
| Taxa de confirmação pela origem | > 80% das movimentações confirmadas pelo responsável da origem | Movimentações com status "Confirmada" / total de movimentações |
| Adoção pelos técnicos | 100% dos técnicos de TI utilizando o PATRIMOVE para registrar movimentações | Usuários distintos que registraram movimentações / total de técnicos |
| Importação CSV executada | Ao menos 1 importação completa com sucesso nos primeiros 7 dias | Log de importações |

## 7.2 Métricas da Onda 2 (Operacional)

| Métrica | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- |
| Taxa de processamento SEMAP | > 90% das movimentações confirmadas registradas no SICAM dentro de 5 dias úteis | Intervalo entre confirmação da origem e registro SICAM pela SEMAP |
| Completude do backlog | Zero movimentações "Confirmadas" com mais de 10 dias úteis sem registro no SICAM | Contagem de itens no backlog acima de 10 dias |
| Uso da visualização de patrimônios | > 50% dos servidores responsáveis acessaram a tela "Meus Patrimônios" no primeiro mês | Usuários distintos que acessaram a tela / total de servidores responsáveis |

## 7.3 Métricas da Onda 3 (Gerencial)

| Métrica | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- |
| Redução do tempo médio de registro | Redução de > 50% no tempo médio entre movimentação física e registro no SICAM (comparado ao baseline pré-PATRIMOVE) | KPI do dashboard: tempo médio calculado automaticamente |
| Acesso ao dashboard | Gestores acessam o dashboard ao menos 1x por semana | Log de acesso à tela de dashboard por perfil Gestor/Admin |
| Rastreabilidade para auditoria | 100% das movimentações com trilha de auditoria completa | Contagem de movimentações com todos os campos de auditoria preenchidos |

# 8. Visão Geral da Implementação

## 8.1 Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Referência PRD |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui | Seção 7 |
| Backend | Next.js 16 (API Routes / Server Actions + Server Components) | Seção 7 |
| Banco de Dados | PostgreSQL | RNF-08 |
| Autenticação | NextAuth.js com provider LDAP/AD | RF-01 |
| Scanner | ZXing-js ou QuaggaJS (Code 128) | RF-09 |
| E-mail | Serviço SMTP interno da JFAP | RF-13, RF-14 |
| Containerização | Docker / Docker Compose | RNF-07 |
| Infraestrutura | VPS interna da JFAP | RNF-07 |
| Desenvolvimento | Claude Code | — |

## 8.2 Ordem de Implementação Sugerida

A ordem de implementação dentro de cada onda deve seguir a sequência de dependências técnicas:

Onda 1 — Sequência sugerida:

- Setup do projeto (Next.js 16, Docker, PostgreSQL, estrutura de pastas)

- Modelagem do banco de dados (tabelas: tombos, unidades, servidores, movimentações, itens_movimentacao, auditoria)

- Autenticação LDAP/AD com NextAuth (login, sessão, middleware de proteção de rotas, perfis)

- Importação CSV (upload, parser Latin-1/;, pré-visualização, upsert)

- Tela de Nova Movimentação (scanner Code 128 + input manual + lista de tombos)

- Fluxo de seleção de destino e confirmação da movimentação

- Envio de e-mails (SMTP, templates de origem e destino)

- Página pública de confirmação (token, listagem, confirmação binária)

- Home do Técnico de TI (resumo, lista de movimentações recentes)

Onda 2 — Sequência sugerida:

- Backlog da SEMAP (listagem com filtros e ordenação)

- Formulário de registro SICAM (protocolo, data, observações)

- Tela Meus Patrimônios (listagem por responsável/unidade com busca)

- Central de notificações in-app (modelo de dados, API, componente UI)

- Histórico de movimentações (tela com filtros completos)

Onda 3 — Sequência sugerida:

- Dashboard — KPIs principais (tempo médio, pendentes SICAM, pendentes confirmação)

- Dashboard — gráficos de movimentações por período (Recharts/Chart.js)

- Dashboard — visão por unidade organizacional

- Dashboard — tabela de relatórios de auditoria com filtros

- Histórico de importações CSV

# 9. Questões em Aberto para Decisão

As seguintes questões, herdadas do PRD, devem ser resolvidas antes ou durante a implementação:

| # | Questão | Impacto | Onda Afetada | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Definir prazo limite para confirmação da movimentação pelo responsável da origem e ação em caso de não confirmação | Alto — afeta fluxo principal | Onda 1 | Sugerir prazo de 5 dias úteis; após prazo, movimentação segue com status "Não confirmada" (registrada para auditoria) |
| QA-02 | Definir política de validade dos tokens de confirmação (links públicos) | Médio — segurança | Onda 1 | Token com validade de 7 dias; após expiração, exibir mensagem e orientar contato com SEMAP |
| QA-03 | Definir se importação CSV é substituição total ou incremental (upsert) | Médio — integridade | Onda 1 | Upsert por Número do Tombo (recomendação já presente no PRD) |
| QA-04 | Tratamento de tombos existentes no PATRIMOVE mas baixados/excluídos no SICAM | Médio — consistência | Onda 2 | Marcar como "Baixado no SICAM" sem excluir; manter histórico de movimentações |

# Controle de Versão do Documento

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Março 2026 | JFAP - Núcleo de TI | Versão inicial do Conceito de MVP |